1. 项目维护
   1. 新建添加
2. 需求管理
   1. 需求添加
   2. 版本维护
3. 开发计划

开始计划:

1. 项目架构设计2013/5/2 – 2013/5/5
   1. 架构图
   2. 流程图
   3. ~~拓扑图~~
2. 项目维护功能开发

2013/5/6 – 2013/5/9

1. 项目维护界面开发

2013/5/10- 2013/5/12

1. 版本维护

2013/5/12 – 2013/5/14

1. 需求管理功能开发

2013/5/16 – 2013/5/19

1. 需求管理页面开发

2013/5/20 – 2013/5/23