1. 项目维护
   1. 新建添加
2. 需求管理
   1. 需求添加
   2. 版本维护
3. 开发计划

开始计划:

1. 项目架构设计2013/5/2 – 2013/5/5
   1. 架构图
   2. 流程图
   3. ~~拓扑图~~
2. 项目维护功能开发2013/5/6 – 2013/5/13
   1. 数据库设计
   2. 整体界面搭建
   3. 项目维护界面实现
      1. 项目列表
      2. 项目添加
   4. 数据库安装
   5. 用户基本信息填充
   6. 功能实现
3. 版面设计
   1. 思路2013/5/14
   2. 实现 2013/5/19

1. 版本维护2013/5/20 – 2013/5/25
   1. 界面，显示 2013/5/24
   2. 更新 2013/5/25

1. 需求管理功能开发 2013/5/26– 2013/6/9
   1. 需求确认 2013/05/31
   2. 界面设计 2013/06/01
   3. 添加需求
   4. 菜单/树型实现
   5. 需求详情
2. 任务管理 2013/06/10 – 2013/06/16
   1. 新建任务 2013/06/10-2013/06/11
   2. 显示任务
   3. 任务分配